巴彦淖尔市应急管理局关于“乌拉山矿业

二号尾矿库处于停用状态，坝体出现多处

裂痕及局部坍塌，环境风险隐患突出”

整改任务的自评报告

按照《巴彦淖尔市贯彻落实第二轮自治区生态环境保护督察报告整改方案或2023年自治区黄河流域生态环境警示片涉及巴彦淖尔市问题整改方案》《关于做好第二轮自治区生态环境保护督察报告和2023年度自治区黄河流域生态环境警示片反馈整改任务销号工作的通知》要求，市应急管理局组织乌拉特前旗完成了“乌拉山矿业二号尾矿库处于停用状态，坝体出现多处裂痕及局部坍塌，环境风险隐患突出”问题的整改工作，相关整改措施全部完成，达到了整改目标要求，现申请履行销号程序。

一、整改措施落实情况

在“监督指导乌拉山矿业立即对坝体采取分层覆土夯实等加固治理措施，于2024年6月底前完成安全评估并通过验收”方面，内蒙古乌拉山矿业有限公司于2024年5月对其二号尾矿库坝体采取分层覆土夯实等措施进行加固治理，同时委托巴彦淖尔金振安全科技有限公司进行了安全风险评估并出具了安全风险评估报告，报告结论为：“尾矿坝处于稳定状态”。

二、整改目标完成情况

《整改方案》要求“乌拉山矿业立即对坝体采取分层覆土夯实等加固治理措施，于2024年6月底前完成安全评估并通过验收”，内蒙古乌拉山矿业有限公司于2024年5月对其二号尾矿库坝体采取分层覆土夯实等措施进行加固治理，同时委托巴彦淖尔金振安全科技有限公司进行了安全风险评估并出具了安全风险评估报告，报告结论为：“尾矿坝处于稳定状态”，同时，于9月26日、11月15日分别通过了乌拉特前旗验收和我局核查验收，达到了整改目标要求。

三、相关制度机制建设情况

乌拉特前旗应急管理局将该企业作为重点监管对象，加大了日常巡查和监管力度，确保尾矿库安全稳定复工复产。